# CAPÍTULO 3: SPRINT 1 - AUTENTICACIÓN E INFRAESTRUCTURA BASE

## SECCIÓN 1: OBJETIVO DEL SPRINT

### Declaración de Objetivo

Establecer la base técnica del sistema mediante la implementación de:

✅ Autenticación segura con NextAuth.js (OAuth Google + Credenciales Admin)

✅ Persistencia de sesión con JWT (estrategia stateless)

✅ Integración con Prisma y MySQL/TiDB

✅ Protección de rutas por roles (RBAC)

✅ Configuración visual adaptable (Tema claro/oscuro/automático)

### Justificación

Sin autenticación robusta, el sistema no puede:

Garantizar seguridad de datos de usuarios

Implementar control de acceso granular

Auditar acciones de administradores

Cumplir regulaciones GDPR/seguridad

Este sprint es prerequisito bloqueante para todos los demás.

### Métricas de Éxito

✅ OAuth Google funcional en local y producción

✅ Admin login con credenciales seguras

✅ Coverage de código > 90%

✅ Todos los tests pasando

✅ SonarCloud sin vulnerabilidades críticas

✅ Documentación actualizada

### Duración y Equipo

**Duración:** 2 semanas (10 días laborales)

**Equipo:** 2 desarrolladores

Developer Backend (40h/semana): Autenticación, DB, Roles

Developer Full-Stack (40h/semana): UI, Theme, Testing

**Scrum Master:** Tech Lead (5h/semana supervisión)

## SECCIÓN 3: DIAGRAMAS ARQUITECTÓNICOS

### Diagrama ERD - Base de Datos

Tablas Principales:

**User**: id, email (unique), name, image, emailVerified, isAdmin, banned, revoked, passwordHash, isOnline, createdAt, updatedAt

**Account**: id, userId (FK), type, provider, providerAccountId, refresh_token, access_token, expires_at

**Session**: id, sessionToken (unique), userId (FK), expires

Relaciones:

User 1:N Account

User 1:N Session

User 1:N UserQuizAttempt

### Arquitectura por Capas

CLIENT LAYER
├── SignInButton.tsx (OAuth iniciator)
├── SignOutButton.tsx (Logout)
└── ThemeToggle.tsx (Theme selector)

NEXTAUTH LAYER
├── authOptions config
├── GoogleProvider
├── CredentialsProvider
├── signIn callback (GATEKEEPING)
├── jwt callback (ENRICHMENT)
└── session callback (MAPPING)

BACKEND CORE
├── getAuthSession()
├── requireAuth()
├── requireAdmin()
└── Protected endpoints

DATA LAYER
├── Prisma ORM
└── MySQL/TiDB

### HU02: Login con credenciales de administrador

ID: HU02 | Prioridad: 🔴 CRÍTICA | Tamaño: 5 pts

Descripción:

Como administrador, quiero iniciar sesión con credenciales predefinidas para acceder al panel de control.

Criterios de Aceptación:

✅ AC1: Formulario email + password en /auth/signin

✅ AC2: Validación contra ENV.ADMIN_USER, ENV.ADMIN_PASSWORD

✅ AC3: Si correctas, sesión con isAdmin=true

✅ AC4: Si incorrectas, error genérico "Invalid credentials"

✅ AC5: Token JWT incluye isAdmin: true

✅ AC6: Admin baneado NO puede login

## SECCIÓN 5: TECHNICAL STORIES

### HT01: Integración NextAuth.js con JWT + Prisma

ID: HT01 | Prioridad: 🔴 CRÍTICA | Tamaño: 8 pts

Descripción Técnica:

Configurar NextAuth.js v5 con estrategia JWT, PrismaAdapter para persistencia, callbacks de validación, y enriquecimiento de token.

Criterios de Aceptación:

✅ NextAuth en src/server/core/auth.ts

✅ Handler en src/app/api/auth/[...nextauth]/route.ts

✅ session.strategy = "jwt"

✅ Callbacks signIn, jwt, session implementados

✅ PrismaAdapter conecta tablas

✅ Enriquecimiento con: id, isAdmin, isOwner, banned, revoked

✅ signIn callback rechaza baneados/revocados

✅ Refresh automático si JWT < 10 minutos

✅ NEXTAUTH_SECRET requerida en prod

### HT03: Integración Prisma + MySQL/TiDB

ID: HT03 | Prioridad: 🔴 CRÍTICA | Tamaño: 5 pts

Descripción Técnica:

Configurar BD MySQL/TiDB, esquema Prisma con User, Account, Session.

Criterios de Aceptación:

✅ DATABASE_URL configurada

✅ prisma generate sin errores

✅ prisma migrate dev --name init crea tablas

✅ Relaciones 1:N correctas

✅ Índices en email, id, userId

✅ Constraints integridad (onDelete: Cascade)

## SECCIÓN 7: ENDPOINTS API REFERENCE

### NextAuth Built-in Routes

| HTTP | Endpoint | Descripción | Input | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/auth/signin | Página login | - | HTML form |
| GET | /api/auth/signin/google | Iniciar OAuth Google | - | Redirect a Google |
| GET | /api/auth/callback/google | Callback OAuth | code, state | Set-Cookie + Redirect |
| POST | /api/auth/callback/credentials | Login credenciales | username, password | Set-Cookie + Redirect |
| GET | /api/auth/signout | Logout | - | Clear-Cookie + Redirect |
| GET | /api/auth/session | Sesión actual | - | {user, expires} |

### Custom Protected Endpoints

| HTTP | Endpoint | Auth | Response |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/user-data | ✅ JWT | {id, email, name, isAdmin} |
| GET | /api/health | ❌ | {status: "ok"} |

## SECCIÓN 9: EJEMPLOS DE TESTS

### Unit Test - Auth Callbacks

describe("nextauth", () => {
  it("signIn allows valid users", async () => {
    const result = await authOptions.callbacks!.signIn!({
      user: { email: "user@example.com" },
      account: null,
    });
    expect(result).toBe(true);
  });

  it("signIn blocks banned users", async () => {
    await prisma.user.create({
      data: { email: "banned@example.com", banned: true },
    });
    
    const result = await authOptions.callbacks!.signIn!({
      user: { email: "banned@example.com" },
      account: null,
    });
    expect(result).toBe(false);
  });

  it("jwt enriches token with user data", async () => {
    const token = { email: "user@example.com" };
    const result = await authOptions.callbacks!.jwt!({ token });
    
    expect(result.isAdmin).toBeDefined();
    expect(result.banned).toBeDefined();
  });
});

### Component Test - ThemeToggle

describe("ThemeToggle", () => {
  it("renders dropdown with 3 options", () => {
    render(<ThemeToggle />);
    
    const button = screen.getByRole("button");
    fireEvent.click(button);
    
    expect(screen.getByText("Light")).toBeInTheDocument();
    expect(screen.getByText("Dark")).toBeInTheDocument();
    expect(screen.getByText("System")).toBeInTheDocument();
  });

  it("saves theme to localStorage", () => {
    render(<ThemeToggle />);
    const darkButton = screen.getByText("Dark");
    
    fireEvent.click(darkButton);
    expect(localStorage.getItem("theme-preference")).toBe("dark");
  });
});

## SECCIÓN 11: MÉTRICAS Y KPIs

### Velocidad y Completitud

| Métrica | Valor | Target | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Puntos completados | 39/39 | 39 | ✅ 100% |
| Tareas completadas | 12/12 | 12 | ✅ 100% |
| Bugs encontrados | 3 | <5 | ✅ OK |
| Bugs sin cerrar | 0 | 0 | ✅ OK |

### Calidad del Código

| Métrica | Valor | Target | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Coverage total | 95% | >90% | ✅ OK |
| Errores TypeScript | 0 | 0 | ✅ OK |
| Tests unitarios | 28 | >20 | ✅ OK |
| Tests E2E | 8 | >5 | ✅ OK |

### Security

| Métrica | Valor | Status |
| --- | --- | --- |
| Vulnerabilidades críticas | 0 | ✅ OK |
| Vulnerabilidades altas | 0 | ✅ OK |
| Contraseñas hasheadas | ✅ Bcrypt | ✅ OK |
| Tokens JWT seguros | ✅ HS256 | ✅ OK |
| Cookies httpOnly | ✅ | ✅ OK |

### Performance

| Métrica | Valor | Target | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Login Google latencia | 2.3s | <5s | ✅ OK |
| JWT generation | 45ms | <100ms | ✅ OK |
| Theme toggle | 0ms | <50ms | ✅ OK |
| Page load (with auth) | 1.8s | <3s | ✅ OK |

### Effort vs Value

| Área | Hours Est. | Hours Real | Variance |
| --- | --- | --- | --- |
| OAuth Google | 10h | 9.5h | -5% ✅ |
| Admin Credentials | 5h | 5.2h | +4% ✅ |
| ThemeToggle | 5h | 4.8h | -4% ✅ |
| Tests | 15h | 16.5h | +10% ⚠️ |
| **TOTAL** | **78h** | **78.5h** | **+0.6%** ✅ |

FIN DE SPRINT 1